项目物资管理岗位考核题库

# 项目物资管理岗位考核题库（Word 版可直接复制导出）

## 文档说明

依据《项目物资管理岗位工作职责.docx》编制，包含单选题、多选题、判断题三部分，文末附完整参考答案，全文字复制粘贴至 Word 即可直接保存、打印、编辑。

# 项目物资管理岗位题库

## 一、单选题（共 30 道）

- 物资需求提报完成审批前，物资擅自进场正确管控要求为（）
A. 班组急用可先进场补审批
B. 未经审批严禁物资擅自进场
C. 项目经理口头同意即可放行
D. 收料员自主登记入库即可

- 物资下单采购前开展库存与进度核实的核心目的是（）
A. 简化采购审批流程
B. 杜绝超量采购
C. 加快送货到货速度
D. 减少材料对账工作量

- 无审批流程、无询比价记录直接采购零星材料，管理规定为（）
A. 现场急用允许事后补记录
B. 不允许，必须先询比价、完成审批再采购
C. 商务人员知情即可采购
D. 门卫登记后可进场

- 应急抢险物资采购规范流程是（）
A. 直接采购，完工后补报备手续
B. 提前向项目经理、公司职能部门报备，再走采购审批
C. 班组自行采购后上报
D. 无需留存任何采购记录

- 材料进场验收前，必须在哪个系统创建采购清单（）
A. 项目财务报销系统
B. 成本管理平台 / 中天仓库管理系统小程序
C. 施工进度管控系统
D. 劳务实名制系统

- 无对应采购清单的进场物资，验收规定为（）
A. 项目急需可正常验收入库
B. 严禁进场验收
C. 监理签字后可接收
D. 收料员单独登记台账

- 重量类进场物资验收标准方式为（）
A. 目测估算重量
B. 地磅称重核验
C. 直接按照送货单数量入库
D. 班组口头确认数量

- 项目不具备安装地磅条件时，称重物资需要（）
A. 全部按送货单入库
B. 不定期安排外磅抽查
C. 仅班组签字确认即可
D. 无需核对重量

- 物资系统入库登记必须填写的日期为（）
A. 每月统一做账日期
B. 物资实际进场日期
C. 送货单打印日期
D. 供应商发货日期

- 多批次进场材料统一合并一天录入入库，该操作要求（）
A. 允许，节约录入时间
B. 严格禁止执行
C. 商务同意后可操作
D. 项目负责人审批后操作

- 物资入库后检量工作完成时限为（）
A. 12 小时内
B. 24 小时内
C. 3 个工作日
D. 5 个工作日

- 物资入库检价复核，无官方信息价时需在入库后多久完成（）
A. 1 个工作日
B. 3 个工作日
C. 5 个工作日
D. 7 个工作日

- 量价复核发现入库数据不一致，正确处理方式（）
A. 直接忽略差异
B. 开展量价纠偏，留存整改记录
C. 月底统一修改系统数据
D. 仅口头汇报，不做书面记录

- 班组人员领用材料前必须签署文件（）
A. 手写领料白条
B. 领料人授权委托书
C. 项目经理纸质字条
D. 班组内部登记本

- 钢筋等直入直出物资，入库后出库办理时限（）
A. 3 日内办理
B. 当天完成出库签字手续
C. 一周内统一办理
D. 月底集中出库

- 材料出库拍照留档标准要求（）
A. 仅拍摄物资照片
B. 领用人与领用物资同框拍摄
C. 只拍摄出库单据
D. 无需拍照留存

- 仪器、水泵等周转材料借用归还，登记系统为（）
A. 班组纸质记录本
B. 成本管理平台
C. 门卫出入台账
D. 施工日志本

- 仓库盘点后出现盘盈、盘亏，必须完成工作（）
A. 直接修改系统库存
B. 编制盘点记录并出具盈亏分析
C. 不做任何记录
D. 仅口头向项目经理汇报

- 跨项目物资调拨前期需要提交资料（）
A. 物资调拨需求计划
B. 口头通知供应商
C. 出库单
D. 送货单

- 存在质量缺陷的物资，原则上能否调拨至其他项目（）
A. 可以正常调拨
B. 原则不允许出库调拨
C. 班组同意即可调拨
D. 商务签字放行

- 物资调拨完成后系统核量时限（）
A. 当天完成
B. 1 日内完成
C. 3 日内完成
D. 5 日内完成

- 废旧物资标准处置流程（）
A. 项目自行售卖处理
B. 区域询比价 + 公司审批后处置
C. 门卫自行处置抵扣杂费
D. 直接交由施工班组处理

- 废旧物资处置现场监督要求（）
A. 仅班组工人在场
B. 项目管理人员全程旁站监督
C. 送货司机自行装车处置
D. 无需专人监督

- 废旧物资处置完成后，每月对账部门为（）
A. 各施工班组
B. 财务部门
C. 监理单位
D. 材料供应商

- 与供应商对账核验单据，不包含以下哪项（）
A. 送货单
B. 入库单
C. 平台入库记录
D. 施工日志

- 项目与供应商办理最终结算需收集（）
A. 仅月度对账单
B. 供应商结清证明
C. 送货单复印件
D. 无需纸质资料

- 进场物资存在明显质量缺陷，标准处置方式（）
A. 先入库后期协商退换
B. 当场启动退货，禁止入库
C. 降级后直接入库
D. 班组领用后再扣款

- 物资经确认可降级使用，需在哪类单据标注降级、扣款说明（）
A. 班组领用台账
B. 送货单
C. 门卫出入登记
D. 仓库盘点表

- 物资进场联合验收必须参与岗位（）
A. 劳务班组长
B. 采购申请人
C. 监理资料员
D. 财务人员

- 仓库物资堆放规范（）
A. 所有材料混合堆放节省场地
B. 采购材料、班组材料分区、分库存放
C. 就近随意堆放
D. 周转材料与主材混放

## 二、多选题（共 20 道）

- 物资需求采购申请需要明确内容包含（）
A 材料计划进场时间
B 规格型号、采购用量
C 现场使用部位
D 当前库存余量

- 零星材料完整采购流程包含（）
A 按权限开展询比价
B 留存询比价记录
C 上报公司完成审批
D 按权限草拟采购合同

- 应急抢险物资采购管控动作（）
A 提前报备项目经理
B 同步报备公司职能部门
C 走正规采购审批流程
D 全过程留存管理记录

- 进场前需在仓管系统创建采购清单类型（）
A 常规采购物资
B 项目调拨物资
C 甲供材料
D 零星报销类材料

- 物资进场验收前期准备工作有（）
A 协调车辆、卸料场地
B 通知验收相关人员到场
C 准备验收工具、标识图牌
D 提前录入出库单据

- 物资进场验收核验内容包含（）
A 物资规格、数量、重量
B 品牌、外观质量
C 合格证、质保书等资料
D 送货单标注信息

- 称重类物资验收操作要求（）
A 整车完整过磅
B 核对打印磅单
C 清点物资件数辅助复核
D 仅依靠司机口述重量

- 不合格进场物资两类标准处置方式（）
A 质量完全不达标，直接退货
B 轻微瑕疵可降级使用，送货单注明扣款扣量
C 直接入库后期统一扣款
D 私下转卖处理

- 验收、退货过程需要拍摄留存影像的场景（）
A 破损、缺陷物资
B 降级使用材料
C 退货装车全过程
D 完好标准材料无需拍照

- 入库自检复查工作内容（）
A 核对系统入库数量与实物
B 核对送货单、过磅影像凭证
C 检查验收全套附件资料
D 随意修改系统入库数据

- 量价复核专员工作职责（）
A 核对平台、合同、采购清单参数一致性
B 发现数据偏差推动量价纠偏
C 留存复核整改记录
D 仅核对数量，不核对单价

- 班组领料授权委托书必备资料（）
A 班组签约人手写签字按手印
B 领料人签字按手印
C 双方身份证复印件
D 仅口头授权无需纸质文件

- 材料出库完整操作要求（）
A 核验领料授权委托书
B 系统完整录入出库信息
C 拍摄领用人 + 物资照片留档
D 无需签字直接领用

14 仓库盘点需输出资料（）
A 正式仓库盘点记录
B 盘盈盘亏分析报告
C 空白台账无记录
D 盘点人员无需签字

- 现场材料巡查盘点工作内容（）
A 检查物资存放防护条件
B 排查材料浪费问题
C 盘点现场主材、可调拨物资
D 巡查后不做任何记录

- 跨项目物资调拨双方管控要求（）
A 调出方整理完好无缺陷物资
B 调入方到场验收物资质量数量
C 调拨完成 1 天内系统核量
D 破损物资正常调拨流转

- 废旧物资全流程配套管理动作（）
A 留存询比价审批记录
B 处置时管理人员旁站
C 处置完成开具出门证
D 每月与财务核对处置费用

- 供应商过程结算核验要点（）
A 送货单与入库单数据匹配
B 核对数量、扣款、罚款信息
C 以平台入库单为结算依据
D 不核对单价直接结算

- 材料进场联合验收参与人员（）
A 收料员、材料管理员
B 采购申请人
C 甲方 / 监理（联合验收场景）
D 送货司机

- 仓库物资存放规范标准（）
A 分区、分类堆放
B 易受潮物资上盖下垫防护
C 采购料与班组料分开存放
D 所有物资混合堆放

## 三、判断题（共 30 道，正确打√，错误打 ×）

- 班组紧急用料，未完成审批可以先进场，后续补手续。（）

- 采购下单前核对库存，目的防止超量采购。（）

- 零星材料可以不做询比价直接采购进场。（）

- 应急物资采购无需提前报备，完工后补记录即可。（）

- 所有物资进场验收前，必须在成本管理平台 / 仓管系统建立采购清单。（）

- 无采购清单物资，项目经理签字后可正常验收入库。（）
7 重量类物资进场必须通过地磅称重验收。（）
8 项目无地磅，称重物资无需抽查，直接按送货单入库。（）
9 多批次进场材料，可统一合并一天录入系统入库。（）
10 当天进场物资，必须以实际进场日期录入系统入库。（）
11 入库材料检量工作需要在 24 小时内完成。（）
12 所有物资检价统一入库 5 日内完成，不受信息价发布时间约束。（）
13 量复核发现数据差异，必须开展纠偏并留存整改记录。（）
14 班组领料无需签署授权委托书，口头告知即可领料。（）
15 直入直出钢筋物资，入库当天完成出库签字手续。（）
16 材料出库只拍物资，不需要拍摄领用人。（）
17 水泵、仪器等周转材料借用归还，必须在系统登记台账。（）
18 仓库盘点出现盘盈盘亏，不需要做分析记录。（）
19 跨项目物资调拨前，需要提交调拨需求计划。（）
20 存在破损、质量缺陷物资，可调拨至其他项目使用。（）
21 物资调拨完成后，1 天内在系统完成核量。（）
22 废旧物资项目负责人可自行变卖处置。（）
23 废旧物资装车处置，必须有管理人员旁站监督。（）
24 材料岗每月需与财务核对废旧处置相关费用。（）
25 和供应商结算货款时，无需核对入库单据。（）
26 项目与供应商最终结算，必须收集结清证明。（）
27 进场材料质量不合格，可先入库后期协商扣款。（）
28 物资可降级使用的，送货单需注明降级事由、扣量扣款。（）
29 仓库内采购材料、班组领用材料可混合堆放。（）
30 物资验收、退货、破损物资均需要拍照留存影像资料。（）

# 参考答案

## 一、单选题答案

1.B  2.B  3.B  4.B  5.B
6.B  7.B  8.B  9.B 10.B
11.B 12.C 13.B 14.B 15.B
16.B 17.B 18.B 19.A 20.B
21.B 22.B 23.B 24.B 25.D
26.B 27.B 28.B 29.B 30.B

## 二、多选题答案

1.ABCD    2.ABCD    3.ABC     4.ABCD    5.ABC
6.ABCD    7.ABC     8.AB      9.ABC     10.ABC
11.ABC    12.ABC    13.ABC    14.AB     15.ABC
16.ABC    17.ABCD   18.ABC    19.ABC    20.ABC

## 三、判断题答案

1.×  2.√  3.×  4.×  5.√
6.×  7.√  8.×  9.× 10.√
11.√ 12.× 13.√ 14.× 15.√
16.× 17.√ 18.× 19.√ 20.×
21.√ 22.× 23.√ 24.√ 25.×
26.√ 27.× 28.√ 29.× 30.√