项目物资管理综合考核两套试卷（100分制）

# 项目物资管理综合考核试卷（第一套）

考试说明：满分100分，考试时间60分钟

## 计分规则

1. 单项选择题：每题2分，共20题，总计40分，选错、不选不得分；

2. 多项选择题：每题3分，共10题，总计30分；多选、错选不得分，少选每选对1个得0.5分；

3. 判断题：每题6分，共5题，总计30分，判断错误、不答不得分。

## 一、单项选择题（共20题，每题2分，共40分）

1. 物资调拨进场申请，需在物资进场前（）发起

A. 1天  B. 3天  C. 5天  D. 7天

答案：B

2. 进场物资验收入库的最迟完成时限为（）

A. 12小时内  B. 24小时内  C. 36小时内  D. 48小时内

答案：B

3. 项目物资日常安全巡查的固定频次为（）

A. 每日  B. 每周  C. 每半月  D. 每月

答案：A

4. 工地人车、物资进出管控的执行标准为（）

A. 每日巡查  B. 实时核验  C. 每周抽查  D. 月度排查

答案：B

5. 物资自检完成后，区域量价复核专员需在（）内完成复核

A. 半个工作日  B. 1个工作日  C. 2个工作日  D. 3个工作日

答案：B

6. 废旧物资处置询比价审批，需提前（）完成

A. 3个工作日  B. 一周  C. 三日  D. 当日

答案：B

7. 项目目标成本的主要编制阶段是（）

A. 项目开工阶段  B. 采购阶段  C. 施工中期  D. 结算阶段

答案：A

8. 仅适用于钢材垫资计息的专属调差项为（）

A. 利息  B. 钢筋利息  C. 其他费用  D. 调差

答案：B

9. 直营项目禁止使用的结算调差项是（）

A. 材料款  B. 期初数据  C. 减免  D. 违约金

答案：A

10. 建材市场价格涨跌调整，应选用的标准调差项为（）

A. 减免  B. 调差  C. 其他费用  D. 利息

答案：B

11. 结算抹零、商业年度返利对应的调差项是（）

A. 违约金  B. 利息  C. 减免  D. 错误冲销

答案：C

12. 物资亏方、损坏产生的罚款赔偿，归属调差项（）

A. 违约金  B. 调差  C. 其他费用  D. 减免

答案：A

13. 入库单据录入错误、往期结算偏差更正，选用调差项（）

A. 调差  B. 错误冲销  C. 期初数据  D. 利息

答案：B

14. 物资运输、卸货、复磅产生的费用归类为（）

A. 调差  B. 其他费用  C. 利息  D. 违约金

答案：B

15. 多笔不同类型调差单据的录入规范为（）

A. 小额可合并  B. 严禁合并录入  C. 同供应商可合并  D. 千元以下可合并

答案：B

16. 物资采购下单前核心核查内容是（）

A. 供应商资质  B. 库存及施工进度  C. 市场价格  D. 运输车辆

答案：B

17. 有毒有害物资的规范存放方式为（）

A. 普通货架分区摆放  B. 防潮垫堆放  C. 专用隔离场所封闭存放  D. 露天垫高存放

答案：C

18. 检尺类物资进场抽验测量的最低次数为（）

A. 1次  B. 2次  C. 3次  D. 5次

答案：C

19. 物资计量验收标准优先级为（）

A. 国家标准＞合同约定  B. 合同约定＞国家标准  C. 行业标准＞国标  D. 无优先级

答案：B

20. 物资现场验收的最低配置要求为（）

A. 单人验收  B. 双人验收  C. 三人验收  D. 四人验收

答案：B

## 二、多项选择题（共10题，每题3分，共30分）

评分规则：多选、错选不得分；少选，每选对1个正确选项得0.5分

1. 物资进场入库验收必须核验的随货资料有（）

A. 正规送货单  B. 产品合格证  C. 质量质保书  D. 手写白条

答案：ABC

2. 不合格物资退货、降级处置的规范要求包括（）

A. 缺陷物资及时退货  B. 降级物资备注事由  C. 全流程影像留痕  D. 私自挪用不合格物资

答案：ABC

3. 工地人车物资进出管控的核心工作有（）

A. 进场人员实名登记  B. 出场物资核验追溯  C. 严禁私自外运资产  D. 夜间无人敞门值守

答案：ABC

4. 项目物资日常安全巡查的工作内容包含（）

A. 巡查物资完好状态  B. 外借物资登记催还  C. 排查现场安全隐患  D. 熟悉应急处置流程

答案：ABCD

5. 仓库物资定期盘点的标准化要求有（）

A. 物资分类分区存放  B. 核对账实数据  C. 盈亏记录签字分析  D. 盈亏自行调账处理

答案：ABC

6. 废旧物资现场处置的管理规范包含（）

A. 管理人员全程旁站  B. 核验款项开具出门证  C. 系统登记处置数据  D. 按月核对处置台账

答案：ABCD

7. 物资出库作业的标准化要求有（）

A. 核对领料人授权信息  B. 出库单据签字齐全  C. 物资核验拍照留存  D. 按月对账结算

答案：ABCD

8. 调差项“利息”涵盖的资金成本类型有（）

A. 通用垫资利息  B. 逾期付款利息  C. 钢材专项垫资利息  D. 物资违约罚款

答案：ABC

9. 进场送货车辆需重点排查的作弊类型有（）

A. 灌水车辆  B. 夹板改装车辆  C. 遥控作弊车辆  D. 标准载货车辆

答案：ABC

10. 物资外观质量验收的检查内容包括（）

A. 包装标识、品牌信息  B. 生产日期、执行标准  C. 变形破损、开裂情况  D. 发霉变质、结块现象

答案：ABCD

## 三、判断题（共5题，每题6分，共30分）

1. 项目零星小额材料采购，无需询比价审批可直接进场使用。（×）

解析：所有零星采购均需完成询比价及审批流程，严禁无审批采购。

2. 物资进场严格执行无采购清单不验收，入库日期与实际验收日期一致。（√）

3. 钢筋利息调差项可通用水泥、砂石等所有建材垫资计息。（×）

解析：钢筋利息仅适用于钢材品类，其他材料使用通用利息调差项。

4. 多笔不同类型小额调差单据，严禁合并录入系统。（√）

5. 物资验收影像需通过系统水印相机拍摄，方可归档生效。（√）

# 项目物资管理综合考核试卷（第二套）

考试说明：满分100分，考试时间60分钟

## 计分规则

1. 单项选择题：每题2分，共20题，总计40分，选错、不选不得分；

2. 多项选择题：每题3分，共10题，总计30分；多选、错选不得分，少选每选对1个得0.5分；

3. 判断题：每题6分，共5题，总计30分，判断错误、不答不得分。

## 一、单项选择题（共20题，每题2分，共40分）

1. 仓管员固定价物资入库自检的最长时限为（）

A. 1日  B. 3日  C. 5日  D. 7日

答案：B

2. 物资卸货完成后，必须上传的两类验收照片是（）

A. 送货单、合格证  B. 货物堆码照、空车照  C. 车牌照、证件照  D. 过磅单、标签照

答案：B

3. 送货车辆离场必须开具的单据是（）

A. 验收单  B. 收料单  C. 出门证  D. 过磅单

答案：C

4. 钢筋进场后，项目部物资量自检时限为（）

A. 12小时内  B. 24小时内  C. 3日内  D. 1个工作日内

答案：B

5. 混凝土材料价格自检复核完成时限为（）

A. 24小时内  B. 3日内  C. 信息价发布3日内  D. 5日内

答案：C

6. 模板、方木进场拍照的规范要求为（）

A. 车尾45°拍摄，清晰显示车牌  B. 水平正对车尾拍摄  C. 车头90°拍摄  D. 无角度要求

答案：A

7. 验收影像资料的唯一合规上传渠道是（）

A. 微信私聊  B. 系统小程序水印拍照上传  C. 本地相册  D. 第三方平台

答案：B

8. 平台入库物资参数数量必须精准匹配（）

A. 采购清单数据  B. 手写送货数据  C. 口头申报数据  D. 历史进场数据

答案：A

9. 已签订正式合同的材料，采购清单需选择（）

A. 直接采购  B. 合同采购  C. 调拨采购  D. 甲供采购

答案：B

10. 跨项目调入物资需创建的采购清单类型为（）

A. 甲供清单  B. 直接采购清单  C. 调拨类清单  D. 合同采购清单

答案：C

11. 采购清单可撤回修改的前提是（）

A. 已验收完成  B. 未开展任何验收  C. 已生成入库单  D. 已提交审核

答案：B

12. 系统可直接删除的采购清单状态为（）

A. 已验收  B. 待验收  C. 草稿  D. 已撤回

答案：C

13. 常规库存物资出库的核心原则是（）

A. 后进先出  B. 先进先出  C. 随意出库  D. 高价优先

答案：B

14. 小程序端无法办理归还手续的出库类型是（）

A. 领用出库  B. 调出出库  C. 借用出库  D. 直入直出

答案：C

15. 发起物资退货业务，入库单需处于（）状态

A. 草稿  B. 待验收  C. 已核量  D. 已撤回

答案：C

16. 仓库库存最低预警值的设置模块是（）

A. 入库模块  B. 库存模块  C. 出库模块  D. 退库模块

答案：B

17. 无地磅现场，钢筋验收的规范方式为（）

A. 听从司机口述数量  B. 清点捆数+卡尺实测规格  C. 直接签字放行  D. 参考往期进场量

答案：B

18. 物资进场验收的第一责任岗位是（）

A. 项目经理  B. 收料员、仓管员  C. 施工员  D. 资料员

答案：B

19. 去除验收照片水印、篡改影像属于（）行为

A. 合规优化  B. 资料造假违规  C. 应急处理  D. 正常调整

答案：B

20. 量价复核工作的合规覆盖率要求为（）

A. 90%  B. 95%  C. 100%  D. 80%

答案：C

## 二、多项选择题（共10题，每题3分，共30分）

评分规则：多选、错选不得分；少选，每选对1个正确选项得0.5分

1. 可降级使用的不合格物资，单据及系统需备注的内容有（）

A. 降级使用事由  B. 扣款金额说明  C. 物资扣量说明  D. 司机联系方式

答案：ABC

2. 量价复核完成后需落实的工作有（）

A. 固化入库清单数据  B. 对接供方对账结算  C. 问题整改纠偏  D. 直接发起财务付款

答案：ABC

3. 物资“五不验收”的禁止验收情形包括（）

A. 无审批采购清单  B. 非指定供货渠道  C. 物资质量不合格  D. 单据实物不符

答案：ABCD

4. 区域量价复核的核心工作要点有（）

A. 项目自检后专员复核  B. 单据复核100%覆盖  C. 账单现场数据一致  D. 匹配合同采购参数

答案：ABCD

5. 仓管小程序四大标准采购模式为（）

A. 合同采购  B. 直接采购  C. 调拨采购  D. 甲供采购

答案：ABCD

6. 小程序端常规出库业务类型包含（）

A. 领用出库  B. 借用出库  C. 调出出库  D. 退货出库

答案：ABC

7. 符合双人验收资质的在岗人员有（）

A. 收料员  B. 仓管员  C. 专职材料员  D. 班组临时工

答案：ABC

8. 项目物资全流程业务链条包含（）

A. 合同管理  B. 采购验收  C. 出入库管理  D. 结算对账

答案：ABCD

9. 物资进场需同步收集的配套资质资料有（）

A. 产品合格证  B. 第三方检验报告  C. 材质说明书  D. 司机驾驶证

答案：ABC

10. 合规送货单签收需标注的信息有（）

A. 实收物资数量  B. 验收时间及人员  C. 物资质量异议  D. 当月结算总额

答案：ABC

## 三、判断题（共5题，每题6分，共30分）

1. 目标成本编制完成后，无需复盘主材用量，无需预警超量风险。（×）

解析：需定期统计主材耗用，及时识别、预警超量风险。

2. 不合格物资降级使用，无需备注说明和影像留痕，可直接放行。（×）

解析：所有降级、退货物资，必须单据备注+影像全程留痕。

3. “材料款”调差项仅限承包制项目使用，直营项目严禁使用。（√）

4. 入库单录入错误，可直接选用普通“调差”项更正冲销。（×）

解析：录入错误需使用“错误冲销”调差项，禁止使用普通调差。

5. 有毒有害物资不可与普通建材混合堆放，需独立隔离存放。（√）

# 两套试卷参考答案汇总

## 第一套试卷答案

### 一、单选题（1-20）

1.B 2.B 3.A 4.B 5.B 6.B 7.A 8.B 9.A 10.B 11.C 12.A 13.B 14.B 15.B 16.B 17.C 18.C 19.B 20.B

### 二、多选题（1-10）

1.ABC 2.ABC 3.ABC 4.ABCD 5.ABC 6.ABCD 7.ABCD 8.ABC 9.ABC 10.ABCD

### 三、判断题（1-5）

1.× 2.√ 3.× 4.√ 5.√

## 第二套试卷答案

### 一、单选题（1-20）

1.B 2.B 3.C 4.B 5.C 6.A 7.B 8.A 9.B 10.C 11.B 12.C 13.B 14.C 15.C 16.B 17.B 18.B 19.B 20.C

### 二、多选题（1-10）

1.ABC 2.ABC 3.ABCD 4.ABCD 5.ABCD 6.ABC 7.ABC 8.ABCD 9.ABC 10.ABC

### 三、判断题（1-5）

1.× 2.× 3.√ 4.× 5.√