# 综合题库四（满分 100 分）

考试说明：满分 100 分；单选 3 分 / 题，多选 3 分 / 题，判断 2 分 / 题。
多选题计分规则：选错不得分，少选每选对 1 个选项得 0.5 分。
试卷结构：单选 20 题（60 分）、多选 10 题（30 分）、判断 5 题（10 分），总题量 35 题

## 一、单项选择题（共 20 题，每题 3 分，共 60 分）

- 采购清单草稿状态下，系统可以执行什么操作（）
A. 直接删除 B. 撤回修改 C. 批量验收 D. 生成入库单
答案：A

- 称重类建材量自检硬性时限为验收完成后（）
A.12 小时 B.24 小时 C.36 小时 D.48 小时
答案：B

- 基于已经签署生效正式合同创建采购清单，应选择（）
A. 直接采购 B. 调拨采购 C. 合同采购 D. 甲供采购
答案：C

- 跨项目物资调入业务需要创建的清单类型为（）
A. 调拨类采购清单 B. 甲供清单 C. 直接采购清单 D. 合同采购清单
答案：A

- 采购清单可以撤回修改的前提条件是（）
A. 已生成入库单 B. 未开展任何验收 C. 待验收 D. 已部分验收
答案：B

- 非直入直出物资出库执行的核心原则是（）
A. 后进先出 B. 高价优先 C. 先进先出 D. 随机出库
答案：C

- 退货业务发起的前提条件，入库单状态必须为（）
A. 草稿 B. 待验收 C. 已核量 D. 已撤回
答案：C

- 物资验收照片唯一合规拍摄渠道是（）
A. 手机相册 B. 中天仓管小程序水印相机 C. 微信相机 D. 截图导入
答案：B

- 钢筋价格自检要求在验收完成后多长时间内完成（）
A.24 小时 B.3 个自然日 C.5 个自然日 D.7 个自然日
答案：B

10. 物资 “五不验收” 第一条红线要求（）
A. 司机未报备不予验收 B. 无正式采购审批清单不予验收
C. 送货车辆迟到不予验收 D. 外包装轻微破损不予验收
答案：B

11. 区域对入库单据量价复核覆盖率要求为（）
A.80% B.90% C.100% D. 按需抽查
答案：C

12. 物资进场验收第一责任岗位是（）
A. 项目经理 B. 收料员、仓管员 C. 资料员 D. 安全员
答案：B

13. 现场物资验收小组最低配置要求（）
A.1 名物资人员 B. 不少于 2 名专职物资人员 C.1 名班组人员 D. 门卫 + 班组
答案：B

14. 仓库物料最低库存预警设置在哪个模块（）
A. 入库模块 B. 库存模块 C. 出库模块 D. 退货模块
答案：B

15. 专门用于钢材垫资逾期利息核算的调差项是（）
A. 利息 B. 钢筋利息 C. 其他费用 D. 调差
答案：B

16. 直营项目禁止使用的调差项为（）
A. 材料款 B. 减免 C. 违约金 D. 错误冲销
答案：A

17. 项目材料需求提报节点要求为材料进场（）
A. 前 3 天 B. 前一周 C. 当天 D. 前 2 天
答案：B

18. 有毒有害物资存放正确方式是（）
A. 普通货架堆放 B. 露天垫高堆放 C. 专门隔离场所封闭存放 D. 防潮垫堆放
答案：C

19. 进场物资原则当天入库，最迟不能超过（）
A.12h B.24h C.36h D.48h
答案：B

20. 项目自检完成后，区域量价复核专员完成复核时限（）
A. 半个工作日 B.1 个工作日 C.2 个工作日 D.3 个工作日
答案：B

## 二、多项选择题（共 10 题，每题 3 分，共 30 分；选错不得分，少选每项得 0.5 分）

- 中天仓管小程序四大采购下单模式包含（）
A. 合同采购 B. 直接采购 C. 调拨 D. 甲供 E. 临时采购
答案：ABCD

- 属于双人验收合规在岗人员的有（）
A. 收料员 B. 仓管员 C. 专业材料员 D. 班组临时工 E. 商务人员
答案：ABC

- 项目物资两大自检模块为（）
A. 数量自检（量检） B. 价格自检（价检） C. 场地自检 D. 人员自检 E. 车辆自检
答案：AB

- 系统支持的退货模式为（）
A. 整单退 B. 部分退 C. 跨项目退 D. 分批退 E. 草稿退
答案：AB

- 调差项 “其他费用” 适用场景包含（）
A. 运输费 B. 卸货费 C. 复磅费 D. 诉讼费 E. 钢筋垫资利息
答案：ABCD

- 物资进场入库验收需要核验随货资料有（）
A. 送货单 B. 合格证 C. 质保书 D. 手写白条 E. 其他单位抬头单据
答案：ABC

- 进场需要重点排查作弊车辆类型（）
A. 灌水车 B. 夹板改装车 C. 遥控作弊车 D. 普通厢式货车 E. 三轮车
答案：ABC

- 称重类物资验收管控要求（）
A. 计重物资全部过磅 B. 过磅单拍照留存 C. 开箱全数清点 D. 至少 3 次尺寸抽测 E. 检查物资损坏情况
答案：AB

- 钢筋验收必须留存的影像资料（）
A. 四轮完整上磅照片 B. 可辨识件数点数照片 C. 卡尺实测规格照片 D. 堆场航拍全景 E. 直接卸货视频
答案：ABC

10. 库房管理基础功能包含（）
A. 新增分库 B. 绑定用户权限 C. 设置默认仓库 D. 停用仓库 E. 删除无业务分库
答案：ABCDE

## 三、判断题（共 5 题，每题 2 分，共 10 分，正确√，错误 ×）

- 合并验收操作完成后，可以对剩余未到货物料开展二次补验收。（）
答案：×

- 借用物资归还功能仅支持电脑 PC 端操作，小程序无法办理归还。（）
答案：√

- 区域 100% 量价复核结果纳入项目物资年度绩效考核。（）
答案：√

- 钢筋利息调差项可以用于水泥、砂石等建材逾期垫资利息核算。（）
答案：×

- 物资验收完成，允许延后 3 个工作日再办理系统入库。（）
答案：×