物资岗位规范考核题库

## 一、单选题

### 1. 需求提报工作节点要求为（）

A. 材料进场前三天
B. 材料进场前一周
C. 材料进场当天
D. 项目自检完成 1 个工作日内
答案：B
解析：表格需求提报板块工作节点明确标注：材料进场前一周，需完成材料需求申报相关工作。

### 2. 进场入库验收的工作节点是（）

A. 材料验收当天
B. 检量验收后 24 小时内
C. 实时
D. 每天
答案：A
解析：入库管理 - 进场入库验收 * 行，工作节点规定材料验收当天完成验收作业。

### 3. 自检复查板块，检量需要在入库多久内完成（）

A.12 小时
B.24 小时
C.3 个工作日
D. 发布后 3 个工作日
答案：B
解析：自检复查要求②明确：检量在入库的 24 小时内完成。

### 4. 量价复核的工作节点规定（）内完成

A. 项目自检完成 1 个工作日
B. 材料调拨进场当天
C. 开工阶段
D. 月度预结
答案：A
解析：量价复核工作节点：项目自检完成 1 个工作日内完成复核工作。

### 5. 工地大门进出管理的工作节点要求管控频次为（）

A. 每天
B. 实时
C. 不定期巡查
D. 供货过程
答案：B
解析：门禁管理 - 工地大门进出管理板块，工作节点标注实时开展人车进出核验管控。

### 6. 物资巡查与安全的固定工作节点是（）

A. 实时
B. 每天
C. 定期盘点
D. 招采入围阶段
答案：B
解析：物资巡查与安全条目，工作节点写明需每日开展物资、场区安全巡查工作。

### 7. 需求管理（物资调拨）工作节点为材料调拨（）前 3 天发起调拨申请

A. 进场
B. 出库
C. 废旧处置
D. 供货
答案：A
解析：物资调拨 - 需求管理，工作节点：材料调拨进场前 3 天发起调拨申请。

### 8. 废旧物资询比价的工作节点（）

A. 废旧处置当天
B. 废旧处置一周前
C. 月度预结
D. 开工阶段
答案：B
解析：废旧物资处置 - 询比价，工作节点：废旧处置一周前完成询比价审批流程。

### 9. 目标成本设置的开展阶段（）

A. 开工阶段
B. 定期
C. 招采入围阶段
D. 供货过程
答案：A
解析：物资用量监管 - 目标成本设置，工作节点：开工阶段编制主材量价监控表。

### 10. 供应商新单位考察的开展节点（）

A. 供货过程
B. 招采入围阶段
C. 按照公司节点
D. 定期
答案：B
解析：供应商管理 - 参与新单位考察，工作节点：招采入围阶段开展供方现场考察评估。

## 二、多选题

### 1. 进场入库验收时，必须核验的资料包含（）

A. 送货单
B. 合格证
C. 质保书
D. 交易双方私下手写白条

E.其他单位抬头单据
答案：ABC
解析：进场入库验收第③条：收集并移交送货单、合格证、质保书等原始随货资料；私下白条不属于合规核验凭证，禁止纳入验收依据；与合同单位不符的单据不可纳入验收依据，除非合同内有说明。

### 2. 不合格材料退货处理，说法正确的有（）

A. 质量缺陷材料立刻启动退货，送货单标注扣量说明
B. 可降级使用材料，在送货单注明降级事由、扣款说明
C. 退货、降级全流程留存影像记录
D. 缺陷材料可直接私自挪用进场使用

E.无视直接验收
答案：ABC
解析：不合格材料退货处理三条规范对应 ABC；DE 违背规则，严禁问题材料违规进场使用。

### 3. 工地大门进出管理，需要落实的管控动作包含（）

A. 进场人员登记身份、进场事项
B. 核验出场证件，核查物资流向可追溯
C. 严禁人员私自外运项目资产，异常上报项目经理
D. 夜间直接封闭大门，不开展安保值守

E.夜间擅自离岗多时
答案：ABC
解析：门禁管理规范明确 A、B、C 三项要求；第⑤条要求门卫夜间保持警惕值守，DE 错误。

### 4. 物资巡查与安全日常巡查工作内容包含（）

A. 物资存放区域日间、夜间巡查，保障物资完好
B. 外借物资做好登记，到期督促归还
C. 排查围挡破损、可疑人员，上报隐患协同处置
D. 熟悉应急预案，险情按流程开展处置

E.有丢失、损害无需上报
答案：ABCD
解析：物资巡查与安全①-⑤条，四项均为法定巡查、应急管控要求；E为不负责行为。

### 5. 仓库材料整理盘点的工作标准包含（）

A. 材料分类存放、定期整理
B. 依托成本管理平台核对账实数据
C. 编制盘点记录，盈亏签字分析原因
D. 盘点出现盈亏直接自行调账，不用签字

E.盘点出现盈亏不做任何处理
答案：ABC
解析：盘点规范要求盈亏必须责任人签字、复盘分析，D E违规不可执行。

### 6. 废旧物资处置管理要求正确的是（）

A. 处置全程由管理人员旁站监督
B. 核验款项完成后，开具物资出门证
C. 平台及时登记单据、处置数据
D. 按月核对部门废旧物资处置台账

E.未经审核私自处理
答案：ABCD
解析：废旧处置管理 4 条细则，四项内容全部符合规范；E为红线。

### 7. 供应商问题协调，需要处理的供方问题类型有（）

A. 供货不及时
B. 卸货超时、产生额外费用
C. 供方质量缺陷问题
D. 问题登记、留存索赔凭证

E.按时供货
答案：ABCD
解析：供应商问题协调规范，供货时效、卸货费用、货品质量均需协调处置，全流程做台账、留存取证资料；E已按时无需处理。

### 8. 出库管理（材料出库）作业标准包含（）

A. 平台核对领料人授权信息
B. 出库单据信息完整及时，直料类签字完备
C. 仓库材料当面核验签字、留存材料拍照
D. 按月对账做结算工作

E.随意操作出库无签字、不拍照
答案：ABCD
解析：材料出库 4 条作业细则，四个选项全部匹配标准要求；E不符合规范要求。

## 三、判断题（10 道，√代表正确，× 代表错误）

### 1. 零星材料采购，可未做询比价直接自行采购进场。（）

答案：×
解析：零星材料采购规范②强制要求：完成询比价记录、公司审批后方可采购进场，禁止无审批私自采购。

### 2. 进场验收严格落实 “无采购清单不验收”，按实际进场日期办理入库。（）

答案：√
解析：进场入库验收第⑦条明文规定：严禁无清单验收、禁止统一按单日批量做入库操作。

### 3. 自检复查环节，价检工作需要在信息价发布后的 7 个自然日内完成复核。（）

答案：×
解析：自检复查标准②：价检在信息价发布后的 5 日内完成复核，不是 7 日。

### 4. 班组领料出库前，班组需要提前签署《领料人授权委托书》。（）

答案：√
解析：班组领料授权管理要求：班组提前签署委托书，指定授权领料人员，完善签字留痕。

### 5. 仓库无人值守时段，大门可以虚掩，允许临时外来人员短暂进入库房。（）

答案：×
解析：仓库进出人员管理规范：库房无人值守必须锁闭门窗，严禁无关人员闯入逗留。

### 6. 物资盘点出现账实偏差，要编制盈亏分析、由盘点责任人签字确认。（）

答案：√
解析：仓库材料盘点细则③：盘点盈亏编制分析文件，盘点责任人签字存档复盘。

### 7. 物资调拨进场后 1 天内需完成核量，按节点开展价检核算。（）

答案：√
解析：调拨管理标准②：调拨物资入库上传平台，调拨完成 1 天内完成核量、价检工作。

### 8. 目标成本编制完成后，无需定期复盘主材用量、不用预警材料超量风险。（）

答案：×
解析：用量跟踪及分析要求：定期统计主材耗用，识别用量异常，做超量预警、成因分析。

### 9. 供应商能力评价维度包含供货质量、交付及时性、结算配合度、垫资能力。（）

答案：√
解析：供应商能力评价条目：按照供方多维度指标（质量、时效、结算配合、垫资水平）做供方评级。

### 10. 现场可随意降级处置不合格物料，不用做书面备注、影像留痕。（）

答案：×
解析：不合格物料降级、退货全流程，强制要求单据备注事由 + 全过程影像留痕备查。