## 综合题库三（满分 100 分）

### 一、单项选择题（共 20 题，每题 3 分，合计 60 分）

- 仓管小程序与电脑端采购清单数据关系为？
A. 相互独立不同步 B. 一端创建两端自动同步 C. 仅合同单同步 D. 仅调拨单同步
答案：B

- 未签订合同、物料明细不明确，下单选择？
A. 合同采购 B. 直接采购 C. 甲供采购 D. 调拨采购
答案：B

- 合并验收的适用范围是？
A. 不同供应商多单 B. 同一供应商多张待验收单且全部到货 C. 不限供应商 D. 已验收单据
答案：B

- 合并验收说法错误的是？
A. 仅可验收一次 B. 支持分批多次验收 C. 验收后全部变为已验收 D. 未到货不可合并
答案：B

- 退货业务发起依托单据？
A. 出库单 B. 已核量入库单 C. 采购草稿 D. 验收中单据
答案：B

- 退库业务发起依托单据？
A. 入库单 B. 出库单 C. 采购清单 D. 调拨单
答案：B

- 班组扫码发起领用依靠？
A. 项目仓库二维码 B. 项目合同码 C. 验收水印码 D. 入库单号
答案：A

- 借用物资归还功能操作端口？
A. 仅小程序 B. 仅电脑 PC 端 C. 两端均可 D. 报表页面
答案：B

- 废料处置功能仅开放端口？
A. 小程序 B. 电脑端 C. 库存页面 D. 出库页面
答案：B

- 应急采购创建采购清单附件要求？
A. 需求审批签批件 B. 送货单 C. 质保书 D. 验收照片
答案：A

- 入库单项目自检不包含？
A. 核量 B. 核价 C. 抽检 D. 修改实收数量
答案：C

- 入库单绑定合同目的？
A. 后续材料结算关联 B. 修改入库单价 C. 调整库存 D. 发起退货
答案：A

- 期初存量导入数据复核后生成？
A. 入库单 B. 采购单 C. 出库单 D. 调拨单
答案：A

- 仓库默认仓操作限制？
A. 可删除 B. 不可删除 C. 可停用删除 D. 可合并删除
答案：B

- 垫资、逾期付款产生资金成本，通用调差项为？
A. 钢筋利息 B. 利息 C. 其他费用 D. 调差
答案：B

- 关于多笔调差录入，规范原则要求是？
A. 可合并录入简化操作 B. 原则上不允许合并录入 C. 金额小于 1000 元可合并 D. 同一供应商可合并录入
答案：B

- 废旧物资询比价的工作节点？
A. 废旧处置当天 B. 废旧处置一周前 C. 月度预结 D. 开工阶段
答案：B

- 建立采购清单需操作的系统是？
A. 成本管理平台 B. 项目管理系统 C. 仓管系统 D. 财务核算系统
答案：C

- 质量不合格、不符合使用条件的物资应当？
A. 折价入库 B. 当场退货并及时报备 C. 暂存后协商使用 D. 少量签收其余退回
答案：B

- 单据拍摄硬性规范，手机横竖屏与单据需满足什么要求？
A. 横竖屏可随意切换，保证单据完整即可 B. 手机横竖屏与单据保持一致，单据满屏、正对拍摄不倾斜、光线明亮可辨识 C. 竖屏统一拍摄，单据允许小幅倾斜 D. 横屏统一拍摄，昏暗环境可不用补光
答案：B

### 二、多项选择题（共 10 题，每题 3 分，合计 30 分；选错不得分，少选得 0.5 分）

- 居间过账业务创建采购清单错误操作？
A. 关闭居间按钮 B. 开启居间按钮 C. 不核对业务 D. 仅电脑端开启 E. 小程序无需设置
答案：ACDE

- 领用出库必填基础信息？
A. 所属仓库 B. 领用单位 C. 领用人 D. 出库日期 E. 水印编号
答案：ABCD

- 物资现场验收违规行为？
A. 单人验收 B. 跨日合并入库 C. 票物不符放行 D. 双人验收 E. 无审批进场
答案：ABCE

- 调差项 “利息” 包含的资金成本类型有？
A. 垫资利息 B. 逾期利息 C. 钢筋垫资利息 D. 混凝土逾期违约金 E. 诉讼费
答案：ABC

- 仓库材料整理盘点的工作标准包含？
A. 材料分类存放、定期整理 B. 依托成本管理平台核对账实数据 C. 编制盘点记录，盈亏签字分析原因 D. 盘点出现盈亏直接自行调账，不用签字 E. 盘点出现盈亏不做任何处理
答案：ABC

- 物料外观验收需要检查的内容有？
A. 包装、标识、厂家品牌 B. 生产日期、执行标准 C. 有无变形、开裂、破损 D. 是否发霉、变质、干结 E. 不做任何检查直接验收
答案：ABCD

- 送货单签收时，需填写标注内容有？
A. 实收数量 B. 验收时间、验收人姓名 C. 物资异常异议说明 D. 供应商当月结算金额 E. 送货人员
答案：ABC

- 公司量价复核的复核重点包含以下哪些项？
A. 项目自检完成后，区域公司量价复核专员开展复核 B. 物资复核覆盖率要求百分百 C. 核验平台数据、材料明细表、现场单据数据一致性 D. 核对平台入库物资参数匹配采购清单、合同 E. 物资复核覆盖率要求百分之九十以上
答案：ABCD

- 复核环节查出问题后需要落实的动作包含？
A. 把问题反向反馈给到项目 B. 敲定明确的整改截止时限 C. 复核质量结果做台账留存 D. 将复核质量记录纳入项目年度平台履约评分 E. 验收多日后再复核
答案：ABCD

- 物资管理总体业务链条？
A. 材料合同 B. 采购验收 C. 仓库出入库 D. 材料结算 E. 付款申请
答案：ABCDE

### 三、判断题（共 5 题，每题 2 分，合计 10 分）

- 采购清单只要提交就能撤回编辑。（）
答案：×

- 退库必须基于原有出库单创建。（）
答案：√

- 废旧物资项目可自行售卖处置。（）
答案：×

- 因水泥市场价格上涨产生的结算金额调整，调差项应选择 “减免”。（）
答案：×

- 特殊品类物资验收，可增设专业岗位人员协同完成验收工作。（）
答案：√

# 分值核算说明

- 单选题：20 道 × 3 分 = 60 分

- 多选题：10 道 × 3 分 = 30 分

- 判断题：5 道 × 2 分 = 10 分
总分：60+30+10=100 分
多选题计分规则：选项全部正确得 3 分；少选，每选对 1 个得 0.5 分；选错任意 1 个，本题 0 分。